## АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2010  № 122

р.п. Степное

(изложено в новой редакции постановления от 29.01.2014 №69)

Об утверждении  муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2020 года»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и постановлением администрации Советского муниципального района Саратовской области от 04.12.2009 года № 1423 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Советского муниципального района, их формирования и реализации», администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2020 года».

2.  Рогожиной В.С., начальнику управления образования администрации Советского муниципального района, обеспечить контроль за ходом выполнения программы.

Глава администрации

Советского муниципального района                                    А.В. Стрельников

Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района от «31»декабря2010г. №122

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях    Советского муниципального района на период    до 2020 года»

Содержание

| Паспорт программы | Стр.3;4 |
| --- | --- |
| 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом | Стр.5;6 |
| 2.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы реализации | Стр.7 |
| 3.Ресурсное обеспечение программы | Стр.7;8 |
| 4.Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения | Стр.8 |
| 5. Система (перечень) программных мероприятий | Стр.8 |
| 6. Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации программы | Стр.9 |

Паспорт муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2020 года»

| Наименование программы | - Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2020 года» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Муниципальный заказчик | - управление образования администрации Советского муниципального района. |
| Основные разработчики Программы | - управление образования администрации Советского муниципального района. |
| Цели и задачи Программы | - стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждений на 30%; - повышение энергетической эффективности и экономии ТЭР в образовательных учреждений на 30 % за счет внедрение передовых энергоэффективных технологий и оборудования. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - оснащение приборами учета потребляемых энергетических ресурсов объектов образовательных учреждений на 90 %; - сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами образовательных учреждений на 30 %; - увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - Программа рассчитана на 10 лет с 2010 года по 2020 год с поэтапным финансированием и освоением денежных средств и выполнением мероприятий: I этап - с 2010 г. по 2015г. - выполнение мероприятий по установке приборов учета; проведение энергообследования объектов образования; установка энергосберегающих лампочек; реконструкция инженерных сетей. II этап – с 2016 г. по 2020г. - завершение работ по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей; утепление фасада здания с применением фасадных теплосберегающих панелей. |
| Объемы и источники финансирования | - общая планируемая потребность в затратах на реализацию Программы составит 25807,80 тыс.руб., в том числе в 2010 году – 14,0 тыс. рублей, в 2011 году – 866,51 тыс. руб., в 2012 году –16,5 тыс. руб., в 2013 году – 0,0 тыс. руб., в 2014 году – 4,03 тыс. руб., в 2015 году – 244,19 тыс. руб., в 2016 году – 7314,33 тыс. руб., в 2017 году – 2635,15 тыс. руб., в 2018 году – 6704,58 тыс. руб., в 2019 году – 6389,86 тыс. руб., в 2020 году – 1618,66 тыс. руб.; - объем финансирования уточняется ежегодно. - финансирование за счет местных бюджетных и внебюджетных источников. |
| Исполнители основных мероприятий | - образовательные учреждения Советского муниципального района (по согласованию); - управление образования администрации Советского муниципального района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - рациональное потребление энергоресурсов на 30%; - замена ламп накаливания на энергосберегающие даст ориентировочную экономию 47 %; - установка приборов учета ТЭР позволит экономить до 3-5 % ТЭР ежегодно. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - реализация конкретных мероприятий Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных целей; - ежегодно производится уточнение мероприятий по реализации Программы на очередной календарный год; - координирующим органом по реализации мероприятий Программы является эксплуатационно-технический отдел управления образования администрации Советского муниципального района. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Энергосбережение нельзя рассматривать без мероприятий, направленных на сокращение энергетического потребления системами отопления, электрооборудования, вентиляции, кондиционирования воздуха. Здания - это как  энергетическая система, представляющая собой совокупность помещений, каждое из которых характеризуется индивидуальными особенностями.

Грамотно выстроенная структура энергосбережения складывается из работ, связанных с проведением энергетических обследований, учета энергетических ресурсов, разработки мероприятий и энергосберегающих программ по следующим направлениям:

- электроснабжение и электропотребление;

- теплоснабжение и теплопотребление;

- вентиляция и кондиционирование воздуха;

- водоснабжение и канализация.

Указанная структура энергосбережения обеспечивает комплексный подход к проблеме повышения энергетической эффективности и создает условия для быстрого и качественного решения поставленных задач.

На территории района находится 24 образовательных  учреждений, из них 11 общеобразовательных, 11 дошкольных, 2 дополнительных и одно  административное.  24 учреждения расположены в типовых зданиях с кирпичными стенами и перегородками, 1 учреждение расположено в здании барачного типа (сбитые щиты, обложенные кирпичом). Во всех учреждениях имеются узлы учета электроэнергии и газа, но по-прежнему очень низким является уровень оснащенности объектов образовательных учреждений района приборами учета потребления тепловой энергии. Размер оплаты начисляется по действующим нормативам, что, с учетом ежегодного повышения тарифов на тепловую энергию, приводит к завышенным платежам бюджетных учреждений за тепловую энергию.

Одним из направлений реализации мероприятий по энергосбережению, оптимизации расходов и экономии бюджетных средств является установка энергосберегающих ламп на объектах образовательных учреждений. Учитывая нынешнюю ситуацию, при которой в образовательных учреждениях Советского муниципального района установлено 5082 шт. ламп освещения, в том числе ламп накаливания 2438 шт., планируется заменить это количество ламп накаливания на энергосберегающие со стандартным цоколем  в 2011 году (Приложение № 1). Приобретение такого количества энергосберегающих ламп требует вложения денежных средств в объеме 317 тыс. руб., планируемая экономия   электроэнергии объектами образовательных учреждений за счет установки энергосберегающих ламп должна составить 1169 тыс.руб. в год (Приложение № 2).

Установленные приборы учета ТЭР и выполнение организационно-технических мероприятий,  таких как разработка регламента по рациональной и эффективной работе теплоэлектрооборудования, а также проведение ежедневного мониторинга потребления ТЭР с анализом причин перерасхода, позволят оценить реальные объемы потребления энергоресурсов.

Укомплектованность образовательных учреждений приборами учета в % отношении:

-   приборами учета теплоэнергии – 4,2 %;

-   приборами учета воды – 81 %;

-   приборами учета газа – 100 %;

-   приборами учета электроэнергии – 100 %.

Оплата коммунальных услуг образовательных учреждений составила в 2009 году 23 084,4 тыс.руб. Бюджетные расходы на электропотребление по итогам 2009 года – 2 910,4 тыс. руб., затраты на тепло- 18 772 тыс. руб., газ – 195,5 тыс.руб., вода- 1 206,5 тыс.руб.. Потребление ТЭР в физических величинах указано в таблице из которой видно, что основным показателем превышения лимитов по ТЭР является тепловая энергия.

Лимиты и фактическое использование теплоэнергоресурсов

в образовательных учреждениях Советского муниципального района

в 2009 г.

| № п/п | Наименование ТЭР | 2009 г. |  | Экономия / Перерасход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лимит | факт |  |
| 1. | Электроэнергия (кВт) | 1112000 | 794798,3 | 317201,7 / 0 |
| 2. | Теплоэнергия (Гкал) | 9856,3 | 10530,33 | 0 / 674,03 |
| 3. | Газ (м3) | 112000 | 81543 | 30457 / 0 |
| 4. | Вода (м3) | 77400 | 52966,18 | 24433,82 / 0 |

Энергосбережение в образовательных учреждениях в конечном итоге зависит  и от потребителя тоже. Образовательные учреждения должны сами устанавливать приборы учета, проводить ремонт и утепление окон и дверей, что в конечном итоге может значительно сократить расходы.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Основными целями и задачами Программы являются:

- организация и координация деятельности учреждений в области энергосбережения;

-   составление бюджетной росписи, обоснование лимитов бюджетных средств по получателям подведомственной отрасли и осуществления контроля за их исполнением;

-  осуществление в пределах  предоставленных полномочий контроля за выполнением  договорных обязательств;

-    координация работы по заключению договоров на техническое обслуживание оборудования;

- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых образовательному учреждению, на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов;

- стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждений на 30%;

-  повышение энергетической эффективности и экономии ТЭР в образовательных учреждений на 30 % за счет внедрения передовых энергоэффективных технологий и оборудования.

Срок реализации мероприятий Программы - 11 лет, с 2010 года по 2020 год (Приложение № 1), с поэтапным составлением целевых показателей и выполнением. Первый этап рассчитан на пять лет с 2010 года по 2015 год (Приложение № 2).

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Инвестирование мероприятий Программы может осуществляться за счет:

- Государственной финансовой поддержки из средств областного бюджета и средств местного бюджета:

- на возмещение части затрат на уплату процентов ставки по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- для предоставления денежных средств на возвратной или льготной основе.

- Банковского кредитования.

- Концессионного соглашения.

- Товарно-энергетического кредитования.

- Собственных средств предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса.

Финансирование реализуемых мероприятий Программы за счет местных бюджетных и внебюджетных источников может осуществляться как на безвозвратной, так и на возвратной основе.

Общая потребность в затратах на реализацию Программы ориентировочно составит 25807,80 тыс.руб., в том числе в 2010 году – 14,0 тыс. рублей, в 2011 году – 866,51 тыс. руб., в 2012 году –16,5 тыс. руб., в 2013 году – 0,0 тыс. руб., в 2014 году – 4,03 тыс. руб., в 2015 году – 244,19 тыс. руб., в 2016 году – 7314,33 тыс. руб., в 2017 году – 2635,15 тыс. руб., в 2018 году – 6704,58 тыс. руб., в 2019 году – 6389,86 тыс. руб., в 2020 году – 1618,66 тыс. руб.;

Планируемым источником финансирования Программы является местный бюджет, объем финансирования уточняется ежегодно.

Направляемые денежные средства могут использоваться только на проведение мероприятий, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами органов власти Саратовской области и федеральным законодательством.

Мониторинг реализации Программы осуществляется эксплуатационно-техническим отделом управления образования администрации Советского муниципального района.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- управление образования администрации Советского муниципального района;

- образовательные учреждения Советского муниципального района;

- управляющие компании, осуществляющие управление, содержание и текущий ремонт общего имущества образовательных учреждений (по согласованию);

- организации, осуществляющие эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры Советского муниципального района (по согласованию).

5. СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий включает в себя социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Основные принципы Программы:

- целевое ориентирование Программы;

- социально-экономическая значимость результатов Программы;

- своевременное правовое обеспечение деятельности исполнителей Программы;

- ресурсное обеспечение Программы.

Для успешного осуществления намеченных программных мероприятий необходимо осуществлять финансирование объектов в соответствии с целевым назначением Программы. Отбор исполнителей должен осуществляться заказчиком на конкурсной основе.

6. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- рациональное потребление энергоресурсов на 30 %;

- оснащенность приборами учета потребляемых энергетических ресурсов позволит сэкономить от 30 до 50 % ТЭР;

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений снизится до 30%.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные в приложении № 2 к данной Программе, отражают динамику показателей и рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации Программы. Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы. Корректировка планируемых значений целевых показателей Программы проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменений социально-экономической ситуации.»

Верно:

Руководитель аппарата                                                                          О.Л. Дябина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень програмных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе |  |  |  |  |  |  |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Энергосбережение и повышение энергетической |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эффективности в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| в образовательных учреждениях Советского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Советского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2010- 2020 г.г." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на период до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы. | Наименование учебного учереждения, место нахождение. | Источник финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансирования по годам(прогнозно) (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий |
|  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | год | тыс.руб. | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | МБОУ СОШ № 1. р.п. Степное, ул. Школьная д. 4 | Средства бюджета муниципального района | 2010-2020 | 19,6 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | МБОУ СОШ № 1 р.п. Степное(по согласованию) |
|  |  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) |  | 2010-2020 | 19 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,7 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | МБОУ «Лицей» р.п. Степное (по согласованию) |
| 3 |  | МБОУ СОШ р.п. Советское, ул. Пионерии д. 13 (по согласованию) |  | 2010-2020 | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1,2 |  | 1 |  | МБОУ СОШ р.п. Советское(по согласованию) |
| 4 |  | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) |  | 2010-2020 | 40,897 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 2,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,597 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | МБОУ СОШ р.п. Пушкино(по согласованию) |
| 5 |  | МБОУ СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) |  | 2010-2020 | 14,9 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 3 |  | 2,2 |  | 2,2 |  | МБОУ СОШ с. Мечетное (по согласованию) |
| 6 |  | МБОУ ООШ с. Александровка, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) |  | 2010-2013 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ООШ с. Александровка(по согласованию) |
| 7 |  | МБОУ ООШ с. Розовое, ул. Школьная д. 20 (по согласованию) |  | 2010-2019 | 17,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | МБОУ ООШ с. Розовое(по согласованию) |
| 8 |  | МБОУ ООШ с. Любимово, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) |  | 2010-2011 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ООШ с. Любимово (по согласованию) |
| 9 |  | МБОУ ООШ с. Новокривовка, ул. Школьная д. 27(по согласованию) |  | 2010-2019 | 7,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | МБОУ ООШ с. Новокривовка(по согласованию) |
| 10 |  | МБОУ СОШ с. Золотая Степь, ул. Садовая д. 5 (по согласованию) |  | 2010-2016 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ СОШ с. Золотая Степь(по согласованию) |
| 11 |  | МБОУ НОШ с. Пионерское, ул. Клубная д. 17(по согласованию) |  | 2010-2016 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ НОШ с. Пионерское(по согласованию) |
| 12 |  | МБОУ ДОД - РДДиЮ р.п. Степное, ул. 50 лет Победы д. 14(по согласованию) |  | 2011-2013 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ДОД - РДДиЮ р.п. Степное(по согласованию) |
| 13 |  | МБОУ ДОД - ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) |  | 2011-2012 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ДОД - ДЮСШ р.п. Степное(по согласованию) |
| 14 |  | МБДОУ д/с "Теремок" р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 15 (по согласованию) |  | 2011-2019 | 4,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Теремок" р.п. Степное(по согласованию) |
| 15 |  | МБДОУ д/с "Звездочка" р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 7 (по согласованию) |  | 2011-2017 | 6,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Звездочка" р.п. Степное (по согласованию) |
| 16 |  | МБДОУ д/с "Ромашка" р.п. Степное, ул. Нефтянников, д. 36 б(по согласованию) |  | 2011-2016 | 4,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Ромашка" р.п. Степное(по согласованию) |
| 17 |  | МБДОУ д/с "Солнышко" р.п. Советское, ул. Пионерии, д. 2(по согласованию) |  | 2011-2014 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Солнышко" р.п. Советское (по согласованию) |
| 18 |  | МБДОУ д/с "Красная Шапочка" р.п. Советское, ул. Губаревича, д. 14 (по согласованию) |  | 2011-2014 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Красная Шапочка" р.п. Советское(по согласованию) |
| 19 |  | МБДОУ д/с "Ягодка" с. Золотая Степь, ул. Советская д. 3 (по согласованию) |  | 2011-2014 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Ягодка" с. Золотая Степь(по согласованию) |
| 20 |  | МБДОУ д/с "Чебурашка" с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20(по согласованию) |  | 2011-2014 | 3,4 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Чебурашка" с. Мечетное (по согласованию) |
| 21 |  | МБДОУ д/с "Чайка" с. Розовое, ул. Школьная, д. 1 (по согласованию) |  | 2011-2014 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,5 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Чайка" с. Розовое (по согласованию) |
| 22 |  | МБДОУ д/с "Тополек" с. Александровка, ул. Школьная, д. 17(по согласованию) |  | 2011-2016 | 6,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Тополек" с. Александровка(по согласованию) |
| 23 |  | МБДОУ д/с "Василек" с. Любимово, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) |  | 2011-2012 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Василек" с. Любимово (по согласованию) |
| 24 |  | МБДОУ д/с "119" р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2 (по согласованию) |  | 2011-2014 | 4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,5 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "119" р.п. Пушкино(по согласованию) |
| 25 |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка, ул. Гагарина, д. 2а(по согласованию) |  | 2011-2012 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка (по согласованию) |
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 179,097 | 14 | 14 | 27 | 27 | 16,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,997 | 0 | 38 | 0 | 29,4 | 0 | 23,2 | 0 |  |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 2. Установка приборов учета потребления тепловой энергии. | МБОУ СОШ р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии д. 13(по согласованию) | Средства федерального бюджета | 2012 | 150,87 | 0 | 0 | 150,87 | 150,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ с. Мечетное(по согласованию) |
| 2 |  | МБОУ СОШ № 1 р.п. Степное, ул. Школьная, д. 4 (по согласованию) |  | 2012 | 378,64 | 0 | 0 | 378,64 | 378,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ р.п. Пушкино (по согласованию) |
| Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 529,51 | 0 | 0 | 529,51 | 529,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 3. Установка приборов учета потребления воды. | МБОУ ООШ с. Новокривовка, ул. Школьная д. 27(по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2010-2011 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ООШ с. Новокривовка (по согласованию) |
| 2. |  | МБОУ СОШ с. Золотая Степь, ул. Садовая д. 5 (по согласованию) |  | 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ СОШ с. Золотая Степь (по согласованию) |
| 3. |  | МБДОУ д/с "Ягодка" с. Золотая Степь, ул. Советская д. 3 (по согласованию) |  | 2010-2011 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Ягодка" с. Золотая Степь (по согласованию) |
| 4. |  | Управление образования, р.п. Степное, ул.Школьная, д. 5 (по согласованию) |  | 2010-2011 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Управление образования, р.п. Степное (по согласованию) |
| 5. |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка, ул. Гагарина, д. 2а(по согласованию) |  | 2010-2011 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка (по согласованию) |
| Итого по разделу 3, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 4. Энергообследование оборудования и объектов потребления энергии. | МБОУ СОШ № 1. р.п. Степное, ул. Школьная д. 4 (по согласованию) | Средства федерального и местного бюджета муниципального района | 2011 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ СОШ № 1 р.п. Степное(по согласованию) |
| 2. |  | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) |  | 2011 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ «Лицей» р.п. Степное(по согласованию) |
| 3. |  | МБОУ СОШ р.п. Советское, ул. Пионерии д. 13 (по согласованию) |  | 2011 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ СОШ р.п. Советское(по согласованию) |
| 4. |  | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) |  | 2011 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ СОШ р.п. Пушкино(по согласованию) |
| 5. |  | МБОУ СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) |  | 2011 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ СОШ с. Мечетное (по согласованию) |
| 6. |  | МБОУ ООШ с. Александровка, ул. Школьная д. 15(по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ООШ с. Александровка(по согласованию) |
| 7. |  | МБОУ ООШ с. Розовое, ул. Школьная д. 20 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ООШ с. Розовое(по согласованию) |
| 8. |  | МБОУ ООШ с. Любимово, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ООШ с. Любимово (по согласованию) |
| 9. |  | МБОУ ООШ с. Новокривовка, ул. Школьная д. 27(по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ООШ с. Новокривовка (по согласованию) |
| 10. |  | МБОУ СОШ с. Золотая Степь, ул. Садовая д. 5 |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ СОШ с. Золотая Степь (по согласованию) |
| 11. |  | МБОУ НОШ с. Пионерское, ул. Клубная д. 17 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ НОШ с. Пионерское (по согласованию) |
| 12. |  | МБОУ ДОД РДД и Ю, Факел, Орленок р.п. Степное, ул. 50 лет Победы д. 14 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ДОД - РДДиЮ р.п. Степное(по согласованию) |
| 13. |  | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ДОД - ДЮСШ р.п. Степное(по согласованию) |
| 14. |  | МБДОУ д/с "Теремок" р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 15 (по согласованию) |  | 2011 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Теремок" р.п. Степное(по согласованию) |
| 15. |  | МБДОУ д/с "Звездочка" р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 7 (по согласованию) |  | 2011 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Звездочка" р.п. Степное(по согласованию) |
| 16. |  | МБДОУ д/с "Ромашка" р.п. Степное, ул. Нефтянников, д. 36 б(по согласованию) |  | 2011 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Ромашка" р.п. Степное(по согласованию) |
| 17. |  | МБДОУ д/с "Солнышко" р.п. Советское, ул. Пионерии, д. 2 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Солнышко" р.п. Советское(по согласованию) |
| 18. |  | МБДОУ д/с "Красная Шапочка" р.п. Советское, ул. Губаревича, д. 14 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Красная Шапочка" р.п. Советское(по согласованию) |
| 19. |  | МБДОУ д/с "Ягодка" с. Золотая Степь, ул. Советская д. 3 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Ягодка" с. Золотая Степь(по согласованию) |
| 20. |  | МБДОУ д/с "Чебурашка" с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20(по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Чебурашка" с. Мечетное (по согласованию) |
| 21. |  | МБДОУ д/с "Чайка" с. Розовое, ул. Школьная, д. 1 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Чайка" с. Розовое(по согласованию) |
| 22. |  | МБДОУ д/с "Тополек" с. Александровка, ул. Школьная, д. 17(по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Тополек" с. Александровка(по согласованию) |
| 23. |  | МБДОУ д/с "Василек" с. Любимово, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Василек" с. Любимово(по согласованию) |
| 24. |  | МБДОУ д/с "119" р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2 (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "119" р.п. Пушкино(по согласованию) |
| 25. |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка, ул. Гагарина, д. 2а (по согласованию) |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка(по согласованию) |
| 26. |  | Управление образования, р.п. Степное, ул.Школьная, д. 5 (по согласованию) |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Управление образования (по согласованию) |
| Итого по разделу 4, в т.ч. |  |  |  |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 290 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 5. Утепление фасада здания с применением фасадных теплосберегающих панелей. | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2017-2018 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4400 |  | 4400 |  | 0 |  | МБОУ «Лицей» р.п. Степное(по согласованию) |
| Итого по разделу 5, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 6. Капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей. | МБОУ СОШ № 1. р.п. Степное, ул. Школьная д. 4 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85 |  | 50 |  | 80 |  | МБОУ СОШ № 1 р.п. Степное(по согласованию) |
| 2. |  | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95 |  | 70 |  | 70 |  | МБОУ «Лицей» р.п. Степное(по согласованию) |
| 3. |  | МБОУ СОШ р.п. Советское, ул. Пионерии д. 13 (по согласованию) |  | 2011-2019 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 85 |  | 0 |  | МБОУ СОШ р.п. Советское(по согласованию) |
| 4. |  | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 |  | 0 |  | 50 |  | МБОУ СОШ р.п. Пушкино(по согласованию) |
| 5. |  | МБОУ СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 |  | 0 |  | 50 |  | МБОУ СОШ с. Мечетное(по согласованию) |
| 6. |  | МБОУ ООШ с. Александровка, ул. Школьная д. 15(по согласованию) |  | 2011-2020 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 |  | 0 |  | 30 |  | МБОУ ООШ с. Александровка(по согласованию) |
| 7. |  | МБОУ ООШ с. Розовое, ул. Школьная д. 20 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 30 |  | МБОУ ООШ с. Розовое(по согласованию) |
| 8. |  | МБОУ ООШ с. Любимово, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 |  | 50 |  | 40 |  | МБОУ ООШ с. Любимово (по согласованию) |
| 9. |  | МБОУ ООШ с. Новокривовка, ул. Школьная д. 27(по согласованию) |  | 2011-2020 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 |  | 0 |  | 40 |  | МБОУ ООШ с. Новокривовка |
| 10. |  | МБОУ СОШ с. Золотая Степь, ул. Садовая д. 5 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 |  | 50 |  | 45 |  | МБОУ СОШ с. Золотая Степь(по согласованию) |
| 11. |  | МБОУ НОШ с. Пионерское, ул. Клубная д. 17 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | МБОУ НОШ с. Пионерское (по согласованию) |
| 12. |  | МБОУ ДОД РДД и Ю, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы д. 14 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | МБОУ ДОД - РДДиЮ р.п. Степное(по согласованию) |
| 13. |  | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 15 |  | МБОУ ДОД - ДЮСШ р.п. Степное(по согласованию) |
| 14. |  | МБДОУ д/с "Теремок" р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 15 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 25 |  | МБДОУ д/с "Теремок" р.п. Степное(по согласованию) |
| 15. |  | МБДОУ д/с "Звездочка" р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 7 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | МБДОУ д/с "Звездочка" р.п. Степное(по согласованию) |
| 16. |  | МБДОУ д/с "Ромашка" р.п. Степное, ул. Нефтянников, д. 36 б(по согласованию) |  | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Ромашка" р.п. Степное(по согласованию) |
| 17. |  | МБДОУ д/с "Солнышко" р.п. Советское, ул. Пионерии, д. 2 (по согласованию) |  | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Солнышко" р.п. Советское(по согласованию) |
| 18. |  | МБДОУ д/с "Красная Шапочка" р.п. Советское, ул. Губаревича, д. 14 (по согласованию) |  | 2011-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Красная Шапочка" р.п. Советское(по согласованию) |
| 19. |  | МБДОУ д/с "Ягодка" с. Золотая Степь, ул. Советская д. 3 (по согласованию) |  | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Ягодка" с. Золотая Степь(по согласованию) |
| 20. |  | МБДОУ д/с "Чебурашка" с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20(по согласованию) |  | 2011-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Чебурашка" с. Мечетное (по согласованию) |
| 21. |  | МБДОУ д/с "Чайка" с. Розовое, ул. Школьная, д. 1 (по согласованию) |  | 2011-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Чайка" с. Розовое(по согласованию) |
| 22. |  | МБДОУ д/с "Тополек" с. Александровка, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) |  | 2011-2019 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Тополек" с. Александровка(по согласованию) |
| 23. |  | МБДОУ д/с "Василек" с. Любимово, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) |  | 2011-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Василек" с. Любимово(по согласованию) |
| 24. |  | МБДОУ д/с "119" р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2 (по согласованию) |  | 2011-2014 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | МБДОУ д/с "119" р.п. Пушкино(по согласованию) |
| 25. |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка, ул. Гагарина, д. 2а(по согласованию) |  | 2011-2014 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка (по согласованию) |
| Итого по разделу 6, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 1 710,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | - | 660,00 | - | 365,00 | - | 670,00 | - |  |
| Раздел 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 7. Составление договора на оказание услуг по сбору документации для разработки проектно-сметной документации на техническое перевооружение системы теплоснабжения | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2(по согласованию) |
| 2. |  | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16(по согласованию) |
| 3 |  | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16(по согласованию) |
| Итого по разделу 7, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |
| Раздел 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 8. Составление договора на разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение системы теплоснабжения | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2(по согласованию) |
| 2. |  | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16(по согласованию) |
| 3 |  | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |
| Итого по разделу 8, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 9. Составление договора о подключении (технологическом присоединении к сетям газораспределения) | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2(по согласованию) |
| Итого по разделу 9 в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 10. Погашение кредиторской задолженности прочих лет | МБОУ СОШ № 1. р.п. Степное, ул. Школьная д. 4 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ СОШ № 1. р.п. Степное, ул. Школьная д. 4(по согласованию) |
| 2. |  | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20(по согласованию) |
| 3. |  | МБОУ СОШ р.п. Советское, ул. Пионерии д. 13 (по согласованию) |  | 2011-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ СОШ р.п. Советское, ул. Пионерии д. 13(по согласованию) |
| 4. |  | МБОУ ДОД РДД и Ю, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы д. 14 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ДОД РДД и Ю, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы д. 14(по согласованию) |
| 5. |  | МБДОУ-д/с «Чайка» с. Розовое (по согласованию) |  | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ-д/с «Чайка» с. Розовое(по согласованию) |
| 6. |  | МБДОУ д/с "Тополек" с. Александровка, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Тополек" с. Александровка, ул. Школьная, д. 17(по согласованию) |
| 7. |  | МБДОУ д/с "Василек" с. Любимово, ул. Школьная, д. 17(по согласованию) |  | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Василек" с. Любимово, ул. Школьная, д. 17(по согласованию) |
| 8. |  | МБДОУ д/с "119" р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2(по согласованию) |  | 2011-2020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "119" р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2(по согласованию) |
| 9. |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка, ул. Гагарина, д. 2а(по согласованию) |  | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Смена" с. Новокривовка, ул. Гагарина, д. 2а(по согласованию) |
| 10. |  | МБДОУ д/с "Солнышко" р.п. Советское, ул. Пионерии, д. 2(по согласованию) |  | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Солнышко" р.п. Советское, ул. Пионерии, д. 2(по согласованию) |
| 11. |  | МБДОУ д/с "Красная Шапочка" р.п. Советское, ул. Губаревича, д. 14 |  | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Красная Шапочка" р.п. Советское, ул. Губаревича, д. 14(по согласованию) |
| 12. |  | МБДОУ д/с "Чебурашка" с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20(по согласованию) |  | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с "Чебурашка" с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20(по согласованию) |
| 13. |  | МКУ "Информационно-методический отлел" управления образования администрации Советского муниципального района |  | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МКУ "Информационно-методический отлел" управления образования администрации Советского муниципального района |
| Итого по разделу 6, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| раздел 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 11. Составление договора на оказание услуг по сбору документации для разработки проектно-сметной документации на техническое перевооружение системы теплоснабжения | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 2011-2020 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу 6, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| раздел 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 12. Составление договора на разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение системы теплоснабжения | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2(по согласованию) |
| 2. |  | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16(по согласованию) |
| 3 |  | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |
| Итого по разделу 6, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 13. Оплата энергосервисных контрактов на оказание услуг на объекте «внутреннее освещение» | МБДОУ д/с «Солнышко» р.п. Советское | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 372,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,032 | 0 | 46,596 | 46,596 | 93,12 | 93,12 | 186,434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с «Солнышко» р.п. Советское |
| 2. |  | МБДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Советское |  | 2011-2020 | 216,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,29 | 50,59 | 91,212 | 91,212 | 88,559 |  | 11,116 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Советское |
| Итого по разделу 11, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 589,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,032 | 0 | 97,186 | 97,186 | 184,332 | 184,332 | 274,993 | 0 | 11,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раздел 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 14. Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 3651,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945,2 | 2945,2 | 706,68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБОУ ДОД ДЮСШ р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) |
| 2 |  | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 9351,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2970 | 2970 | 1595,46 |  | 1595,46 |  | 1595,46 |  | 1595,46 |  | МБОУ СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) |
| 3 |  | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |  | 2011-2020 | 507,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 507,28 | 507,28 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |
| 4 |  | МбДОУ д/с "Солнышко" р.п. Советское (по согласованию) |  | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,55 | 152,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 12, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 13771,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574,635 | 6574,635 | 2302,14 | 0 | 1595,46 | 0 | 1595,46 | 0 | 1595,46 | 0 |  |
| Раздел 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 15. Составление договора на энергетическое обследования обхъетов образвоания | МБОУ-СОШ с. Золотая Степь | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ-СОШ с. Золотая Степь |
| Итого по разделу 6, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 16. Оказание услуг по расчету потребности в тепле и топливе | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) |
| Итого по разделу 13, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 17. Оказание услуг по замене оконных блоков | МБДОУ д/с «Солнышко» р.п. Советское | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,36 | 168,36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | МБДОУ д/с «Солнышко» р.п. Советское |
| Итого по разделу 13, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,36 | 168,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  |  |  |  | 25807, 80 | 14,00 | 14,00 | 866,51 | 866,41 | 16,50 | 9,50 | - | - | 4,03 | - | 244,19 | 244,186 | 73,14,33 | 7314,33 - | 7 035,13 | - | 6 704,58 | - | 6389,86 | - | 1 618,66 | - |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Целевые показатели I этапа программы. в образовательных учреждениях Советского муниципального района. на 2010 - 2015 г.г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей. | 2010 год |  |  |  |  | Целевые показатели I этапа программы |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Эл. энергия | потребление |  | экономия |  |  | потребление |  | экономия |  |  | потребление |  | экономия |  |  | потребление |  | экономия |  |  | потребление |  | экономия |  |  | потребление |  | экономия |  |  |  |
|  |  | кВт тыс. | т.р. | кВт тыс. | т.р. | % | кВт тыс. | т.р. | кВт тыс | т.р. | % | кВт тыс. | т.р. | кВт тыс. | т.р. | % | кВт тыс. | т.р. | кВт тыс | т.р. | % | кВт тыс. | т.р. | кВт тыс | т.р. | % | кВт тыс. | т.р. | кВт тыс | т.р. | % |  |
|  |  | 792 | 2628 | 3 | 11 | 0 | 475 | 1741 | 320 | 1169 | 40 | 461 | 1688 | 14 | 53 | 3 | 447 | 1637 | 14 | 51 | 3 | 434 | 1588 | 13 | 49 | 3 | 421 | 1540 | 13 | 48 | 3 |  |
| Итого планируемая экономия электроэнергии в период с 2010 по 2015 г. составляет: 1) в физической величине - 337 тыс.кВт; 2) в денежном выражении - 1381 тыс.руб.; 3) в % отношении - 52,4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вода | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % |  |
|  |  | 51 | 1326 | 2,2 | 57 | 4 | 49 | 1278 | 2 | 48 | 3 | 47 | 1227 | 2 | 51 | 3 | 45 | 1174 | 1,8 | 53 | 3 | 43,6 | 1138 | 1,4 | 36 | 3 | 42 | 1096 | 1,6 | 41 | 3 |  |
| Итого планируемая экономия при потреблении воды в период с 2010 по 2015 г. составляет: 1) в физической величине - 11 тыс. куб.м.; 2) в денежном выражении - 286 тыс.руб.; 3) в % отношении - 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газ | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % | куб.м | т.р. | куб.м | т.р. | % |  |
|  |  | 81 | 260,3 | 0,4 | 1,4 | 1 | 79 | 253 | 2,4 | 8 | 3 | 76 | 244,9 | 2,4 | 7,7 | 3 | 74 | 238 | 2,3 | 7,4 | 3 | 71,8 | 231 | 2,2 | 7 | 3 | 70 | 223,4 | 2,2 | 7 | 3 |  |
| Итого планируемая экономия при потреблении бытового газа в период с 2010 по 2015 г. составляет: 1) в физической величине - 11,9 тыс. куб.м.; 2) в денежном выражении - 38,5 тыс.руб.; 3) в % отношении - 15,9 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепло- энергия | Гкал. | т.р. | Гкал.(тыс) | т.р. | % | Гкал. | т.р. | Гкал. | т.р. | % | Гкал. | т.р. | Гкал. | т.р. | % | Гкал. | т.р. | Гкал. | т.р. | % | Гкал. | т.р. | Гкал. | т.р. | % | Гкал. | т.р. | Гкал. | т.р. | % |  |
|  |  | 10132 | 12352 | 217 | 264 | 1 | 9828 | 11981 | 304 | 371 | 3 | 9533 | 11622 | 295 | 359 | 3 | 9247 | 11273 | 286 | 349 | 3 | 8970 | 10935 | 277 | 338 | 3 | 8700 | 10607 | 270 | 328 | 3 |  |
| Итого планируемая экономия теплоэнергии в период с 2010 по 2015 г. составляет: 1) в физической величине - 1649 тыс. Гкал.; 2) в денежном выражении - 2009 тыс.руб.; 3) в % отношении - 16 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |