АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2020 № 201

р.п. Степное

О внесении изменений в постановление администрации

Советского муниципального района от 31.12.2010 № 122

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Советского муниципального района Саратовской области от 21.06.2017 № 328 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского муниципального района, Степновского муниципального образования», руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Советского муниципального района от 31.12.2010 № 122 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2022 года» (с изменениями от 29.01.2014 № 69, от 04.03.2015 № 220,  от 07.04.2015 № 284, от 15.05.2015 № 417, от 18.06.2015 № 485, от 09.10.2015 № 736,                   от 28.12.2015 № 1011, от 31.12.2015 № 1038, от 17.06.2016 № 292, от 13.07.2016    № 656, от 29.08.2016 № 744, от 19.12.2016 № 1013, от 23.12.2016 № 1029,              от 30.12.2016 № 1059, от 27.03.2017 № 163, от 19.06.2017 № 322, от 28.07.2017          № 385, от 26.10.2017 № 611, от 06.02.2018 № 61, от 07.05.2018 № 241,                    от 17.07.2018 № 353, от 25.07.2018 № 371, от 28.12.2018 № 848, от 21.01.2019         № 22, от 31.01.2019 № 45, от 05.04.2019 № 186, от 30.04.2019 № 240, от 07.06.2019 № 300, от 01.07.2019 № 359, от 02.08.2019 № 445, от 06.09.2019 № 542,                    от 07.10.2019 № 637, от 15.11.2019 № 749, от 30.12.2019 № 855, от 28.01.2020             № 39, от 10.03.2020 № 113), изложив приложение №1 к муниципальной Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в установленном порядке.

Глава Советского

муниципального района                                                                  С.В. Пименов

Овтина Т.А.

5-02-41

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Советского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 22.04.2020 № 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергетической эффективности в образовательных учреждениях Советского муниципального района на период до 2022 года»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учебного учреждения, место нахождения | Источник финансиро-вания | Срок исполне-ния | Всего | Объем финансирования по годам (прогнозно) (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий |
|  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |
|  |  |  | год | тыс.руб. | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29 |
| Раздел 1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ- СОШ № 1 р.п. Степное, ул. Школьная д. 4 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2020 | 9,6 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ- СОШ № 1 р.п. Степное (по согласованию) |
| 2 | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2020 | 9,0 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,7 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ «Лицей» р.п. Степное (по согласованию) |
| 3 | МБОУ-СОШ р.п. Советское, ул. Пионерии д. 13 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2020 | 2,5 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ- СОШ р.п. Советское (по согласованию) |
| 4 | МБОУ-СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2020 | 14,3 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ- СОШ р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 5 | МБОУ-СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2020 | 3,7 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ-СОШ с. Мечетное (по согласованию) |
| 6 | МБОУ-ООШ с. Александровка, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2013 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ-ООШ с. Александровка (по согласованию) |
| 7 | МБОУ-ООШ с. Розовое, ул. Школьная д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2019 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ- ООШ с. Розовое (по согласованию) |
| 8 | МБОУ - ООШ с. Любимово, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2011 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с. Любимово (по согласованию) |
| 9 | МБОУ - ООШ с. Новокривовка, ул. Школьная д. 27 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2019 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ- ООШ с. Новокривовка (по согласованию) |
| 10 | МАОУ - СОШ с. Золотая Степь, ул. Садовая д. 5 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2016 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАОУ -СОШ с. Золотая Степь (по согласованию) |
| 11 | МБОУ - НОШ с. Пионерское, ул. Клубная д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2016 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - НОШ с. Пионерское (по согласованию) |
| 12 | МБУДО - РДДиЮ, ул. 50 лет Победы д. 14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 16,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУДО - РДДиЮ р.п. Степное (по согласованию) |
| 13 | МАУ «Спортивная школа» р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2012 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ «Спортивная школа» р.п. Степное, (по согласованию) |
| 14 | МБДОУ - д/с «Теремок» р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2019 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Теремок» р.п. Степное (по согласованию) |
| 15 | МБДОУ- д/с «Звездочка» р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 7 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2017 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Звездочка» р.п. Степное (по согласованию) |
| 16 | МБДОУ - д/с «Ромашка» р.п. Степное, ул. Нефтянников, д. 36 б (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2016 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Ромашка» р.п. Степное (по согласованию) |
| 17 | МБДОУ- д/с «Солнышко» р.п. Советское, ул. Пионерии, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2014 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Солнышко» р.п. Советское (по согласованию) |
| 18 | МБДОУ - д/с «Красная Шапочка» р.п. Советское, ул. Губаревича, д. 14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2014 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ-д/с «Красная шапочка» р.п. Соваетское (по согласованию) |
| 19 | МБДОУ - д/с «Ягодка» с. Золотая Степь, ул. Советская д. 3 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2014 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Ягодка" с. Золотая Степь(по согласованию) |
| 20 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2014 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное (по согласованию) |
| 21 | МБДОУ- д/с «Чайка" с. Розовое, ул. Школьная, д. 1 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2014 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ-д/с «Чайка» с. Розовое (по согласованию) |
| 22 | МБДОУ- д/с «Тополек» с. Александровка, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2016 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Тополек» с.Александровка (по согласованию) |
| 23 | МБДОУ - д/с «Василек» с. Любимово, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2012 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Василек» с.Любимово (по согласованию) |
| 24 | МБДОУ- д/с № 119 р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2014 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с № 119 р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 25 | МБДОУ -д/с «Смена» с. Новокривовка, ул. Гагарина, д. 2а (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2012 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Смена» с. Новокривовка (по согласованию) |
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  | 88,7 | 14,0 | 14,0 | 27,0 | 27,0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 88,7 | 14,0 | 14,0 | 27,0 | 27,0 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 2. Установка приборов учета потребления тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ- СОШ р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии д. 13 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2012 | 150,9 | 0 | 0 | 150,9 | 150,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ р.п. Советское (по согласованию) |
| 2 | МБОУ - СОШ № 1 р.п. Степное, ул. Школьная, д. 4 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2012 | 378,6 | 0 | 0 | 378,6 | 378,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ № 1 р.п. Степное (по согласованию) |
| 3 | МБДОУ - д/с «Ромашка» р.п. Степное, ул. Нефтяников, д. 36 Б (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019 | 127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,8 | 127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Ромашка» р.п. Степное (по согласованию) |
| Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  |  | 657,3 | 0 | 0 | 529,5 | 529,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,8 | 127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 657,3 | 0 | 0 | 529,5 | 529,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,8 | 127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 3. Установка приборов учета потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ- ООШ с. Новокривовка, ул. Школьная д. 27(по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2011 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ ООШ с. Новокривовка (по согласованию) |
| 2 | МБДОУ - д/с «Ягодка» с. Золотая Степь, ул. Советская д. 3 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2011 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Ягодка» с. Золотая Степь (по согласованию) |
| 3 | Управление образования, р.п. Степное, ул.Школьная, д. 5 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2011 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования, р.п. Степное (по согласованию) |
| 4 | МБДОУ д/с «Смена» с. Новокривовка, ул. Гагарина, д. 2а (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2010-2011 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Смена» с. Новокривовка (по согласованию) |
| Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Энергообследование оборудования и объектов потребления энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ - СОШ № 1. р.п. Степное, ул. Школьная д. 4 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ- СОШ № 1 р.п. Степное (по согласованию) |  |
| 2 | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ «Лицей» р.п. Степное (по согласованию) |  |
| 3 | МБОУ - СОШ р.п. Советское, ул. Пионерии д. 13 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ- СОШ р.п. Советское (по согласованию) |  |
| 4 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино (по согласованию) |  |
| 5 | МБОУ - СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ с. Мечетное (по согласованию) |  |
| 6 | МБДОУ - д/с «Теремок» р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Теремок» р.п. Степное (по согласованию) |  |
| 7 | МБДОУ- д/с «Звездочка» р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 7 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Звездочка» р.п. Степное (по согласованию) |  |
| 8 | МБДОУ - д/с «Ромашка» р.п. Степное, ул. Нефтяников, д. 36 Б (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Ромашка» р.п. Степное (по согласованию) |  |
| Итого по разделу 4, в т.ч. |  |  |  | 290,0 | 0 | 0 | 290,0 | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 290,0 | 0 | 0 | 290,0 | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Раздел 5. Утепление фасада здания с применением фасадных теплосберегающих панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ «Лицей» р.п. Степное (по согласованию) |
| Итого по разделу 5, в т.ч. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ - СОШ № 1 р.п. Степное, ул. Школьная д. 4 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ № 1 р.п. Степное (по согласованию) |
| 2 | МБОУ «Лицей» р.п. Степное, ул. Димитрова д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,0 | 77,0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ «Лицей» р.п. Степное (по согласованию) |
| 3 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 4 | МБОУ-СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ с. Мечетное (по согласованию) |
| 5 | МБОУ - ООШ с. Александровка, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с. Александровка (по согласованию) |
| 6 | МБОУ - ООШ с. Розовое, ул. Школьная д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с. Розовое (по согласованию) |
| 7 | МБОУ - ООШ с. Любимово, ул. Школьная д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с. Любимово (по согласованию) |
| 8 | МБОУ - ООШ с. Новокривовка, ул. Школьная д. 27 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с. Новокривовка (по согласованию) |
| 9 | МАОУ - СОШ с. Золотая Степь, ул. Садовая д. 5 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАОУ - СОШ с. Золотая Степь (по согласованию) |
| 10 | МБОУ - НОШ с. Пионерское, ул. Клубная д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - НОШ с. Пионерское (по согласованию) |
| 11 | МБУДО - РДДиЮ, ул. 50 лет Победы д. 14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУДО - РДДиЮ р.п. Степное (по согласованию) |
| 12 | МБДОУ - д/с «Теремок» р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Теремок» р.п. Степное (по согласованию) |
| 13 | МБДОУ - д/с «Звездочка» р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д. 7 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Звездочка» р.п. Степное (по согласованию) |
| 14 | МБДОУ - д/с «Ягодка» с. Золотая Степь, ул. Советская д. 3 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Ягодка» с. Золотая Степь (по согласованию) |
| 15 | МБДОУ - д/с «119» р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2022 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с № 119 р.п. Пушкино (по согласованию) |
| Итого по разделу 6, в т.ч. |  |  |  | 529,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,0 | 77,0 | 452,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 529,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,0 | 77,0 | 452,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Составление договора на оказание услуг по сбору документации для разработки проектно-сметной документации на техническое перевооружение системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 2 | МБДОУ - д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с № 119 р.п. Пушкино (по согласованию) |
| Итого по разделу 7, в т.ч.: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 8. Составление договора на разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 2 | МБДОУ - д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с № 119 р.п. Пушкино (по согласованию) |
| Итого по разделу 8, в т.ч.: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие № 9. Составление договора на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ - ООШ с. Александровка, ул. Школьная, д. 15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019-2020 | 848,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с. Александровка (по согласованию) |
| 2 | МБОУ - ООШ с. Новокривовка, ул. Школьная, д. 27 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019-2020 | 173,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с. Новокривовка (по согласованию) |
| 3 | МБДОУ - д/с «Василёк» с. Любимово, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019-2020 | 63,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Василёк» с. Любимово (по согласованию) |
| 4 | МБОУ - ООШ с.Любимово ул. Школьная, д.15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2020-2022 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с.Любимово (по согласованию) |
| Итого по разделу 9 в т.ч.: |  |  |  | 1090,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,2 | 118,2 | 972,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 1090,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,2 | 118,2 | 972,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Раздел 10. Погашение кредиторской задолженности прочих лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУДО - РДДиЮ, ул. 50 лет Победы д. 14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУДО - РДДиЮ р.п. Степное (по согласованию) |
| 2 | МБДОУ - д/с «Чайка» с.Розовое, ул. Школьная, д.1 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ-д/с «Чайка» с. Розовое (по согласованию) |
| 3 | МБДОУ д/с «Тополек» с. Александровка, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Тополек» с.Александровка (по согласованию) |
| 4 | МБДОУ - д/с «Василек» с.Любимово, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Василёк» с. Любимово, (по согласованию) |
| 5 | МБДОУ - д/с №119 р.п. Пушкино ул. Вокзальная д.2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ д/с № 119 р.п. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2(по согласованию) |
| 6 | МБДОУ -д/с «Смена» с. Новокривовка, ул. Гагарина, д. 2а (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Смена» с. Новокривовка (по согласованию) |
| 7 | МБДОУ - д/с «Солнышко» р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии, д.2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Солнышко» р.п. Советское (по согласованию) |
| 8 | МБДОУ - д/с «Красная шапочка» р.п. Советское ул. Губаревича д.14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Красная шапочка» р.п. Советское (по согласованию) |
| 9 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное (по согласованию) |
| 10 | МКУ «Информационно-методический отдел" управления образования администрации Советского муниципального района | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Информационно-методический отдел» |
| Итого по разделу 10, в т.ч.: |  |  |  | 147,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,0 | 147,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 147,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,0 | 147,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Раздел 11. Составление договора на оказание услуг по сбору документации для разработки проектно-сметной документации на техническое перевооружение системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МбДОУ д/с №119 р.п. Пушкиноул. Вокзальная д.2 (по согласованию) | Средства бюджета муниципального района | 2011-2020 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с № 119 р.п. Пушкино (по согласованию) |
| Итого по разделу 11, в т.ч.: |  |  |  | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Раздел 12. Составление договора на разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ- СОШ р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 2 | МАУ «Спортивная школа» р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ «Спортивная школа» р.п. Степное (по согласованию) |
| 3 | МБДОУ д/с №119 р.п. Пушкино, ул. Вокзальная д.2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ д/с № 119 р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 4 | МБДОУ-д/с «Красная шапочка» р.п. Соваетское, ул. Губаревича д.14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ-д/с «Красная шапочка» р.п. Соваетское (по согласованию) |
| 5 | МБОУ - ООШ с Любимово, ул. Школьная, д.15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с Любимово (по согласованию) |
| 6 | МБДОУ - д/с «Василек» с.Любимово, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Василек» с.Любимово (по согласованию) |
| 7 | МБОУ-ООШ с.Александровка ул. Школьная, д.15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с.Александровка (по согласованию) |
| Итого по разделу 12, в т.ч.: |  |  |  | 671,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,0 | 279,0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 294,0 | 294,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 671,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,0 | 279,0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 294,0 | 294,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Раздел 13. Оплата энергосервисных контрактов на оказание услуг на объекте «Внутреннее освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ – д/с «Солнышко» р.п. Советское ул. 50 лет Пионерии, д.2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 197,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 46,6 | 93,1 | 93,1 | 57,6 | 57,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ- д/с «Солнышко» р.п. Советское (по согласованию) |
| 2 | МБДОУ – д/с «Красная шапочка» р.п.Советское ул. Губаревича д.14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 162,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 50,6 | 91,2 | 91,2 | 20,4 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Красная шапочка» р.п. Советское (по согласованию) |
| Итого по разделу 13, в т.ч.: |  |  |  | 308,9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 46,6 | 184,3 | 184,3 | 78,0 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 308,9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 46,6 | 184,3 | 184,3 | 78,0 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Раздел № 14. Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАУ «Спортивная школа» р.п. Степное, ул. Димитрова, д. 16 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 2945,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945,2 | 2945,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ «Спортивная школа» р.п. Степное (по согласованию) |
| 2 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино, ул. 60 лет Октября, д. 2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 2970,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970,0 | 2970,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - СОШ р.п. Пушкино (по согласованию) |
| 3 | МБДОУ - д/с «№119» р.п. Пушкино ул. Вокзальная д.2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 507,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,3 | 507,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с № 119 р.п. Пушкино (по согласованию) |
|  |  | Средства областного бюджета | 2019-2022 | 2216,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | МБДОУ - д/с «Солнышко» р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии, д.2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 152,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,2 | 152,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Солнышко» р.п. Советское (по согласованию) |
| 5 | МБОУ - ООШ с.Розовое, ул.Школьная, д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 227,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,8 | 227,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с.Розовое (по согласованию) |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1672,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672,2 | 1672,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | МБДОУ - д/с «Чайка» с.Розовое, ул. Школьная, д.1 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 663,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,3 | 663,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Чайка» с.Розовое (по согласованию) |
|  |  | Средства областного бюджета |  | 1127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127,8 | 1127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | МБОУ - ООШ с.Александровка ул. Школьная, д.15 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2020-2022 | 205,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ - ООШ с.Александровка (по согласованию) |
| 8 | МБОУ- СОШ р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии д. 13 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2020-2022 | 1425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425,0 | 0 | МБОУ- СОШ р.п. Советское (по согласованию) |
| 9 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2020-2022 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное (по согласованию) |
| 10 | МБОУ-НОШ с. Пионерское ул.Клубная, д.17 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2020-2022 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | МБОУ-НОШ с. Пионерское (по согласованию) |
| 11 | МБОУ-СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2020-2022 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816,5 | 0 | 0 | 0 | МБОУ-СОШ с. Мечетное (по согласованию) |
| 12 | МБДОУ-д/с «Ромашка» р.п. Степное ул. Нефтяников, д.36Б (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2020-2022 | 1425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425,0 |  | МБДОУ-д/с «Ромашка» р.п. Степное (по согласованию) |
| 13 | МБДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Советское ул. Губаревича д.14 (по согласованию) | Средства областного бюджета | 2020-2022 | 1755,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБДОУ - д/с «Красная шапочка» р.п. Советское (по согласованию) |
| Итого по разделу 14, в т.ч.: |  |  |  | 22741,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574,7 | 6574,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691,1 | 3691,1 | 2360,0 | 0 | 7266,0 | 0 | 2850,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 7465,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574,7 | 6574,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,1 | 891,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 15276,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800,0 | 2800,0 | 2360,0 | 0 | 7266,0 | 0 | 2850,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Раздел 15. Составление договора на энергетическое обследования объетов образвоания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАОУ-СОШ с.Золотая Степь ул. Садовая, д.5 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу 15, в т.ч.: |  |  |  | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 16. Оказание услуг по расчету потребности в тепле и топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Советское ул. Губаревича д.14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | МБОУ - ООШ с Любимово, ул. Школьная, д.15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | МБДОУ - д/с «Василек» с.Любимово, ул. Школьная, д. 17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | МБОУ-ООШ с.Александровка ул. Школьная, д.15 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | МБДОУ – д/с «Тополек» с.Александровка ул. Школьная д.17 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2019 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | МБОУ- СОШ р.п. Советское, ул. 50 лет Пионерии д. 13 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2020 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | МБДОУ - д/с «Чебурашка» с. Мечетное, ул. Мелиораторов, д. 20 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2020 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | МБОУ-СОШ с. Мечетное, ул. Школьная д. 11 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2020 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу 16, в т.ч.: |  |  |  | 168,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 72,0 | 72,0 | 81,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 168,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 72,0 | 72,0 | 81,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 17. Оказание услуг по замене оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ – д/с «Солнышко» р.п. Советское ул. 50 лет Пионерии, д.2 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2011-2020 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,4 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу 17, в т.ч.: |  |  |  | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,4 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 168,4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,4 | 168,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел № 18 Оплата энергосервисных контрактов за выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ - д/с «Красная шапочка» р.п. Советское ул. Губаревича д.14 (по согласованию) | Средства местного бюджета | 2020-2022 | 122,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу 18, в т.ч.: |  |  |  | 122,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 122,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе, в т.ч.: |  |  |  | 27160,8 | 14,0 | 14,0 | 866,5 | 866,5 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,2 | 244,2 | 7314,3 | 7314,3 | 191,0 | 191,0 | 0 | 0 | 4380,1 | 4380,1 | 4025,2 | - | 7266,0 | - | 2850,0 | - |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  | 11834,2 | 14,0 | 14,0 | 866,5 | 866,5 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,6 | 193,6 | 7314,3 | 7314,3 | 191,0 | 191,0 | 0 | 0 | 1580,1 | 1580,1 | 1665,2 | - | 0 | - | 0 | - |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 15276,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800,0 | 2800,0 | 2360,0 | - | 7266,0 | - | 2850,0 | - |  |
| Верно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.Е. Григорьева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |